## Slide 1
מצגת סיכום
צוות מספר 1
חברי צוות: עידו קדוש, רביב קומם, ליאור קאופמן, איתי דוד ולי חוגי

## Slide 2
בקרה על מסמך הסכמות
הסכמות | עמידה מלאה | עמידה חלקית | אי עמידה
מפגשי צוות | V |  | 
חלוקת מטלות בין חברי הצוות | V |  | 
התייעצות עם גורם חיצוני |  | V | 
שיתוף מידע בין חברי הצוות |  | V | 
עמידה בזמנים פנימיים |  |  | V
קבלת החלטות משותפת | V |  | 

## Slide 3
תהליך עבודה
- חובות חברי הצוות
- מודל הצוות
- חלוקת עבודה
- תהליך עבודת הצוות

## Slide 4
ניהול סיכונים
- עומס מקורסים אחרים
- חלוקת עבודה לא יעילה
- מיעוט מפגשי צוות
- חוסר ידע וניסיון לעבוד עם כלים חדשים

## Slide 5
התממשות סיכונים
עומס מקורסים אחרים – סיכון זה התממש באמצע הסמסטר.
פתרנו זאת ע"י הפחתת המפגשים בקבוצתיים לפעם בשבוע וחלוקת עבודה יעילה.
חלוקת עבודה לא יעילה – סיכון זה לא התממש כי הצלחנו לחלק את המטלות בינינו בצורה נכונה וטובה.
מיעוט מפגשי צוות – מאמצע הסמסטר הפחתנו את מפגשי הצוות לפעם בשבוע, בשאר השבוע היו מפגשים חלקיים של חברי הצוות
חוסר ידע וניסיון לעבוד עם כלים חדשים – בעזרת תרגולים בקורס שיטות והעמקת הידע שרכשנו מהאינטרנט הצלחנו להתגבר על מכשול זה ואף הצלחנו להרחיב את הידע שלנו.
בנוסף, נעזרנו ב- TeamViewer כדי לעבוד יחד מהבית.

## Slide 6
שאלות שעלו להחלטה
איך לבצע את חלוקת הקוד – החלטנו לבצע חלוקה זו לפי דפים.
החלופה הייתה לממש לפי נושאים (העלאת קבצים, עבודה מול המסד)
בחרנו לחלק בינינו את הדפים כדי שכולנו נתנסה ונלמד כמה שיותר מכל התחומים.
בניית התשתית ועיצוב הדפים – כיוון שבחרנו לעבוד במודל הדמוקרטי מימשנו את בניית התשתית ועיצוב הדפים לפי דעת רוב חברי הקבוצה.
החלופה הייתה לחלק את העבודה בין חברי הצוות ולקבל תוצר שלא בהכרח יהיה תואם בכל התוכנה, בנוסף זה יכול היה לגרום לשכפול קוד מיותר.

## Slide 7
תובנות ומסקנות מעבודת הצוות
- לבנות תשתית גמישה כדי לייעל את הקוד וכדי לגרום לעבודה להיות יותר נוחה ויעילה.
- להיות בבקרה איפה כל חבר צוות עומד מבחינת המטלות שלו ולבדוק האם ניתן לעזור למישהו מחברי הצוות.
- להיעזר בשאר חברי הצוות כאשר זקוקים לעזרה, כך ניתן ללמוד מאחרים ולחסוך זמן מיותר.

## Slide 8
כלי עבודה
Github
TeamViewer
TortoiseGit
Discord

## Slide 9
הקשבה לכלל חברי הצוות
חלוקת עבודה באופן שוויוני
מתן עזרה והתייעצות בתוך הצוות
עבודה עם כלים שמונעים דריסת קוד
אי דחיית מטלות/משימות ל"דקה ה90"
טיפ לסטודנטים